****

**RAPORT
O STANIE GMINY FAJSŁAWICE**

**za rok 2022**



**Fajsławice, 31 maja 2022r.**

Fajsławice, 31 maja 2023r.

Szanowni Państwo!

Przekładam Państwu roczny raport o stanie Gminy Fajsławice za rok 2022. Jest to dokument podsumowujący wspólną pracę na rzecz rozwoju Gminy Fajsławice.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Fajsławice w roku 2022, opisuje stan gminy, koncentrując się na najważniejszych obszarach, nie tylko finansowym, ale i polityki społecznej, kultury, edukacji, sportu, realizacji programów, strategii i uchwał Rady Gminy Fajsławice. Niniejszy raport umożliwia poznanie wyznaczonych kierunków działania i celów, a także osiągniętych rezultatów i efektów.

Rok 2022 postawił przed samorządami nowe wyzwanie, jakim były działania w wyniku wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Migracja, kryzys gospodarczy, zamieszanie w życiu społecznym i gospodarczym – to wszystko postawiło przed wieloma instytucjami, administracją, organizacjami – nowe wyzwania.

Mimo tej ‘nowej’ rzeczywistości samorząd gminy nie poprzestał w działaniach inwestycyjnych dążąc, by nasza gmina Fajsławice wciąż zmieniała się na lepsze. Na te zadania wydatkowaliśmy w 2022 roku kwotę 13,5 mln zł.

Wierzę, że przedłożony dokument będzie okazją do lepszego poznania pracy lokalnego samorządu oraz inspiracją do dyskusji o naszej gminie i kierunkach dalszego rozwoju.

Moim pracownikom, którzy przyczynili się do powstania niniejszego raportu, składam serdeczne podziękowania.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Fajsławice

Spis treści

[WSTĘP 4](#_Toc136594861)

[WŁADZE GMINY 4](#_Toc136594862)

[RADA GMINY FAJSŁAWICE 4](#_Toc136594863)

[POŁOŻENIE GMINY 5](#_Toc136594864)

[MIESZKAŃCY 6](#_Toc136594865)

[BUDŻET I FINANSE 8](#_Toc136594866)

[DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 13](#_Toc136594874)

[GOSPODARKA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 28](#_Toc136594878)

[GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 30](#_Toc136594879)

[ROLNICTWO I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 32](#_Toc136594880)

[GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 33](#_Toc136594881)

[OŚWIATA I WYCHOWANIE 36](#_Toc136594882)

[POMOC SPOŁECZNA 39](#_Toc136594883)

[BEZPIECZEŃSTWO 44](#_Toc136594885)

[KULTURA, SPORT, ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA 46](#_Toc136594886)

[BIBLIOTEKI 49](#_Toc136594887)

[PROMOCJA 51](#_Toc136594888)

# WSTĘP

Niniejszy raport o stanie gminy Fajsławice sporządzony został na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym i zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Fajsławice w 2022 roku.

# WŁADZE GMINY

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wykonuje on uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym czy wykonywanie budzetu. Funkcję Wójta Gminy Fajsławice sprawuje **Janusz Pędzisz.**

W skład kierownictwa urzędu wchodzą Zastępca Wójta – **Mieczysław Paluch**, Sekretarz Gminy – **Jacek Kęcik**, Skarbnik Gminy – **Renata Mendel**.

# RADA GMINY FAJSŁAWICE

Jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy wybieranym na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych. Do zadań gminy należą m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy podejmowanie uchwał w sprawach podatków. W Radzie Gminy Fajsławice zasiada **15 osób**.

**W skład Rady wchodzi:**

1. Sławomir Michalak – Przewodniczący Rady Gminy
2. Anna Wójcik – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Jolanta Strefner
4. Jolanta Greczkowska
5. Mateusz Chruściel
6. Monika Chłopek
7. Anna Kosierb
8. Jarosław Kulbaka
9. Arleta Rogalska
10. Monika Rozwałka
11. Feliksa Gorzkowska
12. Magdalena Jagiełło
13. Mariusz Wójcik
14. Michał Krysa
15. Grzegorz Chmiel

**Radni współpracują w ramach pięciu komisji:**

* Komisji Rewizyjnej
* Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
* Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
* Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
* Komisja Kultury, Oświaty, Służby Zdrowia i Spraw Socjalnych

W 2022r. odbyło się **16** **posiedzeń sesji**, w tym 6 posiedzeń sesji nadzwyczajnych, na których podjęto łącznie **66 uchwał**, z

# POŁOŻENIE GMINY

|  |
| --- |
|  |
| Rys. 1. Usytuowanie gminy Fajsławice w województwie lubelskim. |

Gmina Fajsławice położona jest w centralnej części województwa lubelskiego, w powiecie krasnostawskim na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Płaskowyżu Świdnickiego. Sąsiaduje z gminami Łopiennik Górny, Rybczewice, Piaski i Trawniki.

Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 70,7km2 i stanowi 6,9% powierzchni powiatu. Teren podzielony jest na 12 sołectw: Bielecha, Boniewo, Dziecinin, Fajsławice, Ignasin, Kosnowiec, Ksawerówka, Marysin, Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Suchodoły, Wola Idzikowska.

W skład gminy wchodzi 13 miejscowości: Bielecha, Boniewo, Dziecinin, Zosin, Fajsławice, Ignasin, Kosnowiec, Ksawerówka, Marysin, Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Suchodoły, Wola Idzikowska. Siedzibą gminy jest miejscowość Fajsławice.

|  |
| --- |
| Lokalizacja Gminy Fajasławice |
| Rys. 2. Usytuowanie gminy Fajsławice w powiecie krasnostawskim. |

Gmina zlokalizowana jest przy trasie komunikacyjnej Lublin-Zamość (S17) w odległości 35 km od Lublina, 20 km od Krasnegostawu i 10 km od Piask.

Przez gminę przepływa rzeka Marianka. Na terenie gminy znajdują się także użytkowe zbiorniki wodne – stawy rybne.

Gmina Fajsławice to teren o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. To obszar o chrakterze typowo rolniczym. Niezwykle korzystne warunki naturalne - bardzo żyzne gleby, ciepły klimat oraz niskie uprzemysłowienie umożliwiają uzyskiwanie wysokich plonów upraw. Gmina Fajsławice nazywana ‘zagłębiem zielarskim’, jest liderem uprawy ziół w województwie lubelskim. Najwieksze uprawy zajmują tymianek, melisa, cząber, oregano i szałwia. Dużą część powierzchni upraw stanowią również zboża, sady owocowe i chmiel.

# MIESZKAŃCY

Gminę zamieszkuje ok. 4 558 mieszkańców (2318 kobiet i 2240 mężczyzn). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 64,47 osób na km2. Na 100 mężczyzn przypada 103 kobiety. W gminie wciąż utrzymuje się ujemny przyrost naturalny.

W roku 2022 odnotowano 29 urodzeń, w tym 12 kobiet i 17 mężczyzn oraz 62 zgonów, w tym 32 kobiet i 30 mężczyzn.

Mimo iż liczba zgonów w porównaniu do roku 2021 znacznie się zmniejszyła, spadła również widocznie liczba urodzeń, dlatego też w gminie Fajsławice nadal utrzymuje się spadek liczby ludności. Ponadto w ciągu 2022r. nastąpił ponowny spadek liczby zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały o 11 osób. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wzrosła jedynie i 1 osobę i wynosi 30 osób.

**Zestawienie zbiorcze mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **m. stałe** | **m.czasowe** | **Razem** |
| 1. | BIELECHA | 47 | 3 | 50 |
| 2. | BONIEWO | 226 | 3 | 229 |
| 3. | DZIECININ | 67 | 0 | 67 |
| 4. | FAJSŁAWICE | 1336 | 4 | 1340 |
| 5. | IGNASIN | 274 | 0 | 274 |
| 6. | KOSNOWIEC | 106 | 0 | 106 |
| 7. | KSAWERÓWKA | 201 | 2 | 203 |
| 8. | MARYSIN | 168 | 1 | 169 |
| 9. | SIEDLISKA DRUGIE | 419 | 6 | 425 |
| 10. | SIEDLISKA PIERWSZE | 362 | 1 | 363 |
| 11. | SUCHODOŁY | 716 | 2 | 718 |
| 12. | WOLA IDZIKOWSKA | 595 | 8 | 603 |
| 13. | ZOSIN | 11 | 0 | 11 |
| **RAZEM** | **4528** | **30** | **4558** |

W gminie w 2022r. liczba osób w wieku produkcyjnym wzrosła o 49 osób i wynosiła 2740, natomiast w wieku nieprodukcyjnym zmalała o 61 osób, dając wynik 1816. Na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypada 66,3 osoby w wieku nieprodukcyjnym.

# BUDŻET I FINANSE

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Fajsławice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 081 239,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 601.000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.573.095,21 zł, oraz wolnych środków w kwocie 907.144,06zł.

Wykonanie deficytu wynosi 2.971.819,18 zł, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

* Kredytów i pożyczek w kwocie 601 000,00 zł;
* Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 370 819,18 zł.

## **Dane ogólne**

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 24 957 352,80 | 37 931 102,40 | 36 952 938,43 | 97,42% |
| Wydatki | 27 630 315,80 | 42 012 341,67 | 39 924 757,61 | 95,03% |
| **Wynik** | **-2 672 963,00** | **-4 081 239,27** | **-2 971 819,18** | **-** |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

 Wynik budżetu Gminy Fajsławice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

![](data:application/x-msmetafile;base64...)

## **Dochody ogółem**

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 952 938,43 zł, a ich realizacja stanowiła 97,42% planu wynoszącego 37 931 102,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Fajsławice.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 19 224 693,00 | 29 697 907,84 | 29 214 514,08 | 98,37% | 79,06% |
| Dochody majątkowe | 5 732 659,80 | 8 233 194,56 | 7 738 424,35 | 93,99% | 20,94% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **24 957 352,80** | **37 931 102,40** | **36 952 938,43** | **97,42%** | **100,00%** |

Struktura dochodów ogółem Gminy Fajsławice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

![](data:application/x-msmetafile;base64...)![](data:application/x-msmetafile;base64...)![](data:application/x-msmetafile;base64...)

## **Dochody bieżące**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 29 214 514,08 zł, tj. w 98,37% w stosunku do planu wynoszącego 29 697 907,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Fajsławice.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje i dochody celowe | 4 609 089,00 | 11 305 487,98 | 10 885 451,51 | 96,28% | 37,26% |
| Subwencja ogólna | 8 047 817,00 | 8 220 375,00 | 8 220 375,00 | 100,00% | 28,14% |
| Udziały w PIT i CIT | 2 252 828,00 | 5 141 246,57 | 5 141 246,57 | 100,00% | 17,60% |
| Wpływy z podatków i opłat | 3 613 276,00 | 3 496 955,34 | 3 520 631,91 | 100,68% | 12,05% |
| Pozostałe dochody | 701 683,00 | 1 533 842,95 | 1 446 809,09 | 94,33% | 4,95% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **19 224 693,00** | **29 697 907,84** | **29 214 514,08** | **98,37%** | **100,00%** |

##

## **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe Gminy Fajsławice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 738 424,35 zł, tj. w 93,99% w stosunku do planu wynoszącego 8 233 194,56 zł.

## **Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 39 924 757,61 zł, a ich realizacja wyniosła 95,03% planu wynoszącego 42 012 341,67 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

 Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Fajsławice.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 18 717 069,28 | 28 248 402,38 | 26 814 369,31 | 94,92% | 67,16% |
| Wydatki majątkowe | 8 913 246,52 | 13 763 939,29 | 13 110 388,30 | 95,25% | 32,84% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **27 630 315,80** | **42 012 341,67** | **39 924 757,61** | **95,03%** | **100,00%** |

Struktura wydatków ogółem Gminy Fajsławice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

![](data:application/x-msmetafile;base64...)![](data:application/x-msmetafile;base64...)![](data:application/x-msmetafile;base64...)

## **Wydatki bieżące**

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 814 369,31 zł, tj. w 94,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 248 402,38 zł.

## **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Gminy Fajsławice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 110 388,30 zł, tj. w 95,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 763 939,29 zł.

# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. Etap I Rozbudowa sieci wodociągowej w Fajsławicach. Poprawa standardu życia mieszkańców – 210.753,19zł.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 224.753,19 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą prac planuje się wyznaczyć na rok 2021, a etap końcowy inwestycji to rok 2022.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 179.835,10 zł, tj.85,33% realizacji planu

* Poprawa bezpieczeństwa ujęcia i przepompowni wodociągowej- 64.000,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to nie zostało zrealizowane.

* Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Fajsławice- 200.000,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to zostało zrealizowane w kwocie 167.472,90 zł. tj.83,743% realizacji planu

* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. Etap III Rozbudowa sieci wodociągowej w Fajsławicach. – 100.746,26 zł.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podpisanie umowy z wykonawcą prac planuje się wyznaczyć na rok 2022, a etap końcowy inwestycji to rok 2022. W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie – 82.767,48zł. tj.82,15% realizacji planu

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodoły-Siedliska Pierwsze -23.370,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 23.370,00 zł, tj.100,00% realizacji planu

* Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Fajsławice – 93.982,74 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 61.178,91 zł, tj.65,10% realizacji planu

* Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej w Gminie Fajsławice. Poprawa standardu życia mieszkańców. – 5.182.950,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 7.600.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 10.376.700,00 zł Podpisanie umowy z wykonawcą prac planuje się wyznaczyć na rok 2021, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 5.154.904,00 zł, tj.99,46% realizacji planu

* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. Etap II Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Fajsławicach. Poprawa standardu życia mieszkańców – 473.635,80 zł.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji. Podpisanie umowy z wykonawcą prac planuje się wyznaczyć na rok 2021, a etap końcowy inwestycji to rok 2022.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 379.094,54 zł, tj.80,04% realizacji planu

* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodoły - 80.000,00 zł ( wykonanie dokumentacji)

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 79.950,00 zł, tj.99,94% realizacji planu

DOSTARCZANIE WODY

* Zakup zintegrowanego systemu informatyczno-sprzętowego dla dostawców usług komunalnych - 16.000,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 13.188,28 zł, tj.82,43% realizacji planu

DROGI PUBLICZNE GMINNE

* Przebudowa drogi gminnej Nr 109622L w miejscowości Marysin- 8.000,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 7.955,00 zł, tj.99,44% realizacji planu

* Modernizacja - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziecinin - 202.000,00 zł Inwestycja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w wysokości 103.329,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 201.723,05 zł, tj.99,86% realizacji planu

* Rozbudowa drogi gminnej nr 105744L od km 4+691 do km 4+970 oraz Nr 109613L

od km 1+543 do km 1+792 w Fajsławicach- 1.139.162,00 zł

Całkowita wartość realizacji inwestycji wynosi 1.139.162,00 zł, kwota 573.581,06 zł stanowi udział własny gminy, tj. 50%, a pozostałą kwotę 565.580,94 zł pozyskamy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 1.139.161,87 zł, tj.100,00% realizacji planu

* Remont drogi gminnej nr 109602L Siedliska Pierwsze-Fajsławice. Poprawa standardu życia mieszkańców

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych "Regulamin Edycji PGR" w wysokości 1.715.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1.750.000,00 zł Podpisanie umowy z wykonawcą prac planuje się wyznaczyć na rok 2022, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

W okresie 2022 roku zadanie to było realizowane.

* Modernizacja dróg na terenie Gminy Fajsławice - 76.000,00 zł ( wykonanie mapy i dokumentacji)

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 70.489,00 zł, tj.92,75% realizacji planu

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

* Zagospodarowanie terenu przy budynku Fajsławice 107A wraz z modernizacją podjazdu do budynku - 45.000,00zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 39.756,75 zł, tj.88,35% realizacji planu

* Modernizacja dachu na budynku OSP Marysin – 10.139,53 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 10.139,53 zł, tj.100,00% realizacji planu

INFORMATYKA

* Cyfrowa Gmina - 136.470,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 97.354,40zł tj.71,34% realizacji planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* "Pod Biało-czerwoną" zakup masztów i flag oraz ich instalacja na terenie gminy Fajsławice - 8.000,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 7.999,99zł, tj.100,00% realizacji planu

POMOC SPOŁECZNA

* Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w gminie Fajsławice, Boniewo 43, 21-060 Fajsławice -22.632,00 zł

 W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 22.632,00 zł, tj.100,00% realizacji planu

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Budowa oświetlenia drogowego w m. Suchodoły – 147.108,00 zł

 W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 147.108zł, tj.100,00% realizacji planu

* Wymiana istniejących lamp sodowych na LED wraz z rozbudową oświetlenia w Gminie Fajsławice. Poprawa standardu życia mieszkańców. – 806.616,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 1.139.607,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1.453.230,02 zł. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dla zadania planuje się wyznaczyć na rok 2021r, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 793.723,02 zł, tj.98,40% realizacji planu

* Instalacje OZE na terenie Gminy Fajsławice. Poprawa standardu życia mieszkańców- 3.827.728,77 zł.

Inwestycja ta realizowana jest ze środków własnych gminy ( udział mieszkańców) w kwocie 1.646.216,79 zł, a pozostałe środki – 2.256.629,19 zł pozyskamy z Budżetu Unii Europejskiej- RPO WL 2014-2020. Ogólny koszt inwestycji to 4.027.055,32 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2019- 2023. Podpisanie umowy z wykonawcą prac to rok 2020, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 3.540.942,41 zł, tj.92,51% realizacji planu

* Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Fajsławice- 27.060,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 4.320.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 4.867.060 zł. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dla zadania to rok 2022r, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 27.060,00 zł, tj.100,00% realizacji planu

* Rewitalizacja centrum miejscowości Fajsławice- 98.400,00 zł ( wykonanie dokumentacji)

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 98.400,00 zł, tj.100,00% realizacji planu

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* Modernizacja świetlicy wiejskiej w Marysinie ( wykonanie dokumentacji)- 5.000,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 5.000,00 zł, tj.100% realizacji planu

* Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Ksawerówce- 25.000,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 24.997,63 zł, tj.99,99% realizacji planu

KULTURA FIZYCZNA

* Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Fajsławicach. Poprawa standardu życia mieszkańców – 623.557,00zł.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 623.557,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 635.557,00 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą prac planuje się wyznaczyć na rok 2021, a etap końcowy inwestycji to rok 2022.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 623.556,44 zł, tj.100,00% realizacji planu

* Budowa placu zabaw w Fajsławicach- 52.800,00 zł

W okresie 2022 roku zadanie to to wykonano w kwocie 52.800,00 zł, tj.100,00% realizacji planu

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

* Pomoc finansowa Powiatowi Krasnostawskiemu w kwocie 41.328,00 zł na wykonanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118L Biskupice-Boniewo od km 4+600 do km 5+735”.

W okresie 2022 roku zadanie to to wykonano w kwocie 41.328,00 zł, tj.100,00% realizacji planu.

* Pomoc finansowa Powiatowi Krasnostawskiemu w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie zadania „Utworzenie w powiatowym SP ZOZ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego".

W okresie 2022 roku zadanie to to wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj.100,00% realizacji planu.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Fajsławice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

![](data:application/x-msmetafile;base64...)

Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Fajsławice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

![](data:application/x-msmetafile;base64...)![](data:application/x-msmetafile;base64...)![](data:application/x-msmetafile;base64...)

Przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania przez gminę w latach 2022-2025 to:

* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. Etap I Rozbudowa sieci wodociągowej w Fajsławicach. Poprawa standardu życia mieszkańców – 210.753,19 zł.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji to kwota 224.753,19 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą prac to rok 2021, a etap końcowy inwestycji to rok 2022.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 179.835,10 zł, tj.85,33% realizacji planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia – ­­ 100,00 %

* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. Etap II Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Fajsławicach. Poprawa standardu życia mieszkańców – 473.635,80 zł.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Podpisanie umowy z wykonawcą prac to rok 2021, a etap końcowy inwestycji to rok 2022.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 379.094,54 zł, tj.80,04% realizacji planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia – ­­ 100,00 %

* Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Fajsławicach. Poprawa standardu życia mieszkańców – 623.557,00 zł.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 623.557,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 635.557,00 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą to rok 2021, a etap końcowy inwestycji to rok 2022.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 623.556,44 zł, tj.100,00% realizacji planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia – ­­ 100,00 %

* Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej w Gminie Fajsławice. Poprawa standardu życia mieszkańców. – 5.182.950,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 7.600.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 10.376.700,00 zł Podpisanie umowy z wykonawcą prac to rok 2021, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 5.154.904,00 zł, tj.99,46% realizacji planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia – ­­ 50,36 %

* Wymiana istniejących lamp sodowych na LED wraz z rozbudową oświetlenia w Gminie Fajsławice. Poprawa standardu życia mieszkańców. – 806.616,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 1.139.607,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1.453.231,02 zł. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dla zadania to rok 2021r, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

 W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 793.723,02 zł, tj.98,40% realizacji planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia – ­­ 54,62 %

* + Instalacje OZE na terenie Gminy Fajsławice. Poprawa standardu życia mieszkańców- 3.827.728,77 zł.

 Inwestycja ta realizowana będzie ze środków własnych gminy ( udział mieszkańców) w kwocie 1.646.216,79 zł, a pozostałe środki – 2.256.629,19 zł pozyskamy z Budżetu Unii Europejskiej- RPO WL 2014-2020. Ogólny koszt inwestycji to 4.027.055,32 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2019- 2023. Podpisanie umowy z wykonawcą prac to rok 2020, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 3.540.942,41 zł, tj.92,51% realizacji planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia – ­­ 89,27 %

* Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Fajsławice- 27.060,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 4.320.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 4.867.060 zł. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dla zadania to rok 2022r, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

 W okresie 2022 roku zadanie to wykonano w kwocie 27.060,00 zł, tj.100,00% realizacji planu . Stopień realizacji przedsięwzięcia – ­­ 0,56 %

* Remont drogi gminnej nr 109602L Siedliska Pierwsze-Fajsławice. Poprawa standardu życia mieszkańców

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych "Regulamin Edycji PGR" w wysokości 1.715.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1.750.000,00 zł Podpisanie umowy z wykonawcą prac planuje się wyznaczyć na rok 2022, a etap końcowy inwestycji to rok 2023.

W okresie 2022 roku zadanie to było realizowane

## **Przychody**

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 283 435,12 zł, co stanowi 159,39% w stosunku do planu wynoszącego 4 569 675,27 zł, w tym:

* kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – plan 601 000,00 zł, wykonanie 601 000,00 zł, tj. 100% real. planu;
* spłata udzielonych pożyczek – 28 949,27 zł;
* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 2 573 095,21zł, wykonanie 3 890 546,21 zł, tj. 151,20% real. planu;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 1 395 580,06 zł, wykonanie 2 762 939,64 zł, tj. 197,98% real. planu.

## **Rozchody**

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 517 385,27 zł (co stanowi 105,93% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych- plan 488 436,00 zł, wykonanie 488 436,00 zł tj. 100% real. planu;
* Udzielone pożyczki – 28 949,27 zł.

W okresie 2022 roku udzielono pożyczek krótkoterminowych na kwotę 28 949,27 zł. Spłaty tych pożyczek dokonano na kwotę 28 949,27 zł.

 Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Fajsławice.

| Wyszczególnienie | Wartości |
| --- | --- |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 601 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 488 436,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 112 564,00 |

Gmina Fajsławice posiada do spłaty zaciągnięte już kredyty w takich instytucjach jak:

BGK w Lublinie, kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 200 400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,

BS Krasnystaw, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w wysokości 160 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy.

BS Krasnystaw, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 1 380 734,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy.

BS Krasnystaw, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 1 824 728,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy.

WFOŚ i GW w Lublinie, pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w wysokości 601 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łącznie pozostało do spłaty 4 166 862,00 zł kredytów i pożyczek długoterminowych.

 Rada Gminy w Fajsławicach ustalając stawki niektórych podatków obniżyła ich górne stawki. Skutki obniżeń tych stawek w poszczególnych podatkach obliczone za okres styczeń – grudzień 2022 roku przedstawiają się w sposób następujący:

podatek od nieruchomości od osób prawnych – 136 250,22 zł

podatek rolny od osób prawnych – 349,29 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1 356,84 zł

podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 89 572,39 zł

podatek rolny od osób fizycznych – 229 372,93 zł

podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 54 564,48 zł

 Razem - 511 466,15 zł

 W okresie sprawozdawczym udzielono ulg, zwolnień w spłacie podatków na kwotę 58 671,14 zł – ulgi zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych –18 482,86 zł podatku rolnym od osób prawnych- 398,28 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych –39 747,00 zł , podatku rolnym od osób fizycznych- 43,00zł;

- ulgi zastosowano w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 536,00 zł

oraz udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 6 258,90 zł

w tym: od osób fizycznych : w podatku rolnym od osób fizycznych – 5 225,90 zł; w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 258,00 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 30,00 zł, odsetek – 745,00zł.

## Należności, zaległości, nadpłaty

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 10 845,24 zł(z 34 165,80 zł do 23 320,56 zł) | zmniejszenie o 338,99 zł(z 21 627,57 zł do 21 288,58 zł) | wzrost o 607,04 zł(z 1 433,35 zł do 2 040,39 zł) |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 706,86 zł(z 790,37 zł do 1 497,23 zł) | wzrost o 706,86 zł(z 790,37 zł do 1 497,23 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 21 089,91 zł(z 32 801,78 zł do 11 711,87 zł) | zmniejszenie o 6 224,79 zł(z 13 425,61 zł do 7 200,82 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 872,53 zł(z 0,00 zł do 1 872,53 zł) | wzrost o 756,17 zł(z 0,00 zł do 756,17 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 409,82 zł(z 1 487,12 zł do 1 896,94 zł) | wzrost o 409,82 zł(z 1 487,12 zł do 1 896,94 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 3 822,00 zł(z 135 157,00 zł do 138 979,00 zł) | wzrost o 3 822,00 zł(z 135 157,00 zł do 138 979,00 zł) | zmniejszenie o 5,00 zł(z 9,00 zł do 4,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | bez zmian (4 294,00 zł) | bez zmian (4 294,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 18 327,00 zł(z 42 190,00 zł do 60 517,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 9 105,94 zł(z 111 699,70 zł do 120 805,64 zł) | wzrost o 3 105,94 zł(z 111 699,70 zł do 114 805,64 zł) | wzrost o 318,34 zł(z 98,50 zł do 416,84 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 2 192,54 zł(z 63 037,37 zł do 65 229,91 zł) | wzrost o 2 206,54 zł(z 63 023,37 zł do 65 229,91 zł) | wzrost o 2 862,65 zł(z 8 107,89 zł do 10 970,54 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 44,24 zł(z 585,90 zł do 541,66 zł) | zmniejszenie o 44,24 zł(z 585,90 zł do 541,66 zł) | wzrost o 316,36 zł(z 1 483,66 zł do 1 800,02 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 439,00 zł(z 0,00 zł do 439,00 zł) | wzrost o 439,00 zł(z 0,00 zł do 439,00 zł) | wzrost o 1 618,00 zł(z 12,00 zł do 1 630,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 11,00 zł(z 0,00 zł do 11,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 55,45 zł(z 164,71 zł do 109,26 zł) | zmniejszenie o 15,45 zł(z 84,71 zł do 69,26 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 13 478,00 zł(z 85 526,00 zł do 99 004,00 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 31 912,51 zł(z 585 381,99 zł do 617 294,50 zł) | wzrost o 31 912,51 zł(z 585 381,99 zł do 617 294,50 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 24 297,29 zł(z 46 711,83 zł do 22 414,54 zł) | wzrost o 2 783,44 zł(z 15 440,69 zł do 18 224,13 zł) | zmniejszenie o 35,55 zł(z 389,92 zł do 354,37 zł) |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 833,97 zł(z 838,15 zł do 1 672,12 zł) | wzrost o 833,97 zł(z 838,15 zł do 1 672,12 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 2 107,17 zł(z 51 932,74 zł do 54 039,91 zł) | wzrost o 2 316,77 zł(z 51 723,14 zł do 54 039,91 zł) | zmniejszenie o 1 430,40 zł(z 3 944,40 zł do 2 514,00 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 1 309,00 zł(z 4 441,00 zł do 5 750,00 zł) | - | - |
|  |  |  | **Razem** | **wzrost o 30 195,21 zł****(z 1 201 205,46 zł do 1 231 400,67 zł)** | **wzrost o 42 669,55 zł****(z 1 005 559,32 zł do 1 048 228,87 zł)** | **wzrost o 4 251,44 zł****(z 15 478,72 zł do 19 730,16 zł)** |

Reasumując, należy stwierdzić, że wykonanie budżetu gminy za rok 2022 przebiegało zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy założeniami. Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przebiegała bez większych zakłóceń. Efektem było terminowe regulowanie zobowiązań. Zrealizowany budżet przyczynił się do dalszego rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Realizacja dochodów zwłaszcza własnych, osiągnęła planowany poziom lub go przewyższyła, a są to dochody :

usługi za dostarczanie wody 118,67%, podatek rolny 100,48%, podatek od środków transportowych 130,36%, podatek od czynności cywilnoprawnych 100,82%, opłata za gospodarowanie odpadami 101,27%.

Wykonanie planowanych dochodów majątkowych nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji realizowanych przez gminę w  2023 roku.

W ramach wydatków zrealizowano wszystkie możliwe do wykonania zadania. Wydatki ogółem budżetu gminy wykonano 95,03%, wydatki bieżące zaś w 94,92%.

Wydatki budżetowe zdenominowane są przez koszty bieżące utrzymania szkół.

Oświata wymaga znacznego dofinansowania ponad poziom subwencji oświatowej z dochodów własnych. Ma na to ogromny wpływ spadek liczby uczniów, przy rosnących corocznie kosztach, głównie płace i pochodne.

W 2022 roku wydatki majątkowe stanowiły w budżecie gminy 32,84 %, a zostały wykonane 95,25% .

Realizacja wszystkich pozostałych zaplanowanych inwestycji nastąpi w roku 2023, a są to:

1. „ Instalacje OZE na terenie Gminy Fajsławice”. Poprawa standardu życia mieszkańców- 92,51% realizacji planu

Jak wynika z przedstawionej informacji dochody i wydatki budżetu gminy wykonane były zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Radę Gminy.

# GOSPODARKA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

Gmina Fajsławice prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, starając się zapewnić odpowiednią jakość swoich usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i uzyskanymi pozwoleniami.(zezwolenie udzielone decyzją Starosty Krasnostawskiego: RO 6341.1.1.2012 z dnia 31.10.2012 r.; RO 6341.1.3.2017 z dnia 29.12.2017 r.; RO. 6341.1.3.2017 z dnia 29.12.2017 r.; zezwolenie udzielone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: LU.ZUZ.3.4210.276.2022.AT)

Usługi prowadzone są na terenie Gminy Fajsławice, w oparciu o majątek stanowiący własność komunalną Gminy.

Gmina Fajsławice dysponuje 1 ujęciem wód podziemnych w miejscowości Siedliska Pierwsze, składającego się z dwóch studni głębinowych: studni podstawowej zlokalizowanej na dz. nr 1892/3 – obręb ewidencyjny Siedliska I oraz studni awaryjnej na dz. 1230/5- obręb ewidencyjny Siedliska II, a także oczyszczalnią ścieków w Fajsławicach

Poza ujęciami własnymi Gminy woda do celów uzupełnienia zaopatrzenia ludności kupowana jest z ujęć komunalnych należących do gmin sąsiednich: Gminy Łopiennik Górny- dla miejscowości Dziecinin, Zosin oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach – dla miejscowości Bielecha, Kosnowiec, Boniewo, Ignasin.

Gmina Fajsławice jest całkowicie zwodociągowana ( 12 sołectw). Z sieci wodociągowej korzysta 98% mieszkańców. Pozostałe 2% są to siedliska rozproszone, usytuowane w dużych odległościach od sieci wodociągowej.
Z usług kanalizacyjnych korzystają 3 sołectwa : Fajsławice, Wola Idzikowska
i Suchodoły (częściowo skanalizowane).

Oczyszczalnia ścieków w Fajsławicach przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych gminy Fajsławice oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z terenów nieskanalizowanych.

Możliwości przerobowe oczyszczalni wynosiły 225 m3/dobę , wykorzystywania jest w 60 % - średnio ok. 135 m3/dobę .

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 75,6 km, zaś
kanalizacyjnej.ok.34,5.km
Liczba przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2022 r. – 1374

Liczba przyłączy kanalizacyjnych na dzień 31.12.2022 r. – 510

Zaległości z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 21.288,58 zł.

Zaległości z tytułu opłat za ścieki na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 18.267,32 zł.

W ramach usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gmina Fajsławice podejmowała działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
i podniesienie poziomu świadczenia usług poprzez eliminację strat wody.
W 2022 r. zlokalizowano nieszczelności rur sieci wodociągowej, co spowodowało zmniejszenie wydobycia wody z gminnego ujęcia, a tym samym zmniejszenie strat wody. W 2022 r. :

1. Rozpoczęto przebudowę przestarzałej gminnej oczyszczalni ścieków w Fajsławicach.
2. Rozpoczęto budowę kanalizacji w Fajsławicach „Kolonii”.
3. Rozpoczęto prace przy rozbudowie i modernizacji stacji podciśnieniowej w m. Fajsławice.
4. Kontynuowano prace przy rozbudowie sieci wodno-ściekowej w Fajsławicach.
5. Rozbudowano sieć wodociągową na terenie gminy Fajsławice.
6. Wykonano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodoły.

Gmina Fajsławice w swej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, dążyła do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody.

W tym celu zakupiono i zamontowano wodomierze, W 2023 r. planowane są kolejne zakupy wodomierzy i etapowa ich wymiana oraz usuwanie wycieków w sieci wodociągowej. Na 2023 zaplanowano:

1. Zakończenie przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Fajsławicach.
2. Zakończenie budowy kanalizacji w Fajsławicach „Kolonii”.
3. Zakończenie prac przy rozbudowie i modernizacji stacji podciśnieniowej w m. Fajsławice.

# GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

Mieszkaniowy zasób Gminy Fajsławice wg stanu na dzień 31.12.2022 r. obejmuje 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 466,28 m2 znajdujących się w 3 budynkach stanowiących własność Gminy (tj. w budynku : Szkoły Podstawowej w Siedliskach Drugich nr 190, Ośrodku Zdrowia w Fajsławicach nr 107A, Starym Ośrodku Zdrowia w Fajsławicach nr 129).

Gmina posiada również w swoich zasobach 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 296,19 m2 znajdujących się w 3 budynkach (tj. w budynku
w Suchodołach nr 106C, w Fajsławicach 125, Budynek Starego Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach nr 129).

Stan zadłużenia zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3.318,64 zł.

Gminne zasoby mieszkaniowe to w większości budynki będące w średnim stanie technicznym, poza budynkiem nr 125 w Fajsławicach (przeznaczonym na lokale socjalne), który wymaga większego remontu.

W zasobach gminy poza lokalami komunalno-socjalnymi znajduje się 11 lokali użytkowych (wynajmowanych pod działalność gospodarczą) o łącznej powierzchni 467,03 m2 znajdujących się w 5 budynkach (tj. w budynku Urzędu Gminy Fajsławice 107, Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach 107A, Szkoły Podstawowej w Fajsławicach, OSP w Woli Idzikowskiej, Fajsławice – przystanek). Gmina wydzierżawia pomieszczenia Ośrodkowi Medycznemu DMP Sp. z o.o o powierzchni 325,83 m2 . Ponadto wydzierżawia nieruchomości gruntowe o powierzchni 1875 m2. (działalność handlowa i grunty pod garaże).

Zaległości z tytułu opłat za wynajem lokali użytkowych, dzierżawę pomieszczeń i gruntów na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 4.638,35 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Fajsławice ujęte zostały grunty zabudowane (obiekty oświatowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Ośrodek Pomocy Społecznej, budynki z lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi na rzecz najemców, lokale użytkowe), grunty niezabudowane rolnicze, lasy, pastwiska i łąki, działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty przekazane w dzierżawę, drogi oraz grunty będące w samoistnym posiadaniu Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 70,5138 ha.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Fajsławice zwiększyła stan gruntów o 3,0681 ha (drogi; grunty zadrzewione na użytkach rolnych, pastwiska trwałe, grunty pod rowami) w drodze decyzji administracyjnej, komunalizacyjnej na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego oraz aktu notarialnego Nr AN 2344/2022. W 2023 r. planowana jest komunalizacja gruntów będących w posiadaniu gminy.

**Dochody z tytułu wykonywania praw własności**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 30.462,14 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 192.356,98 zł.

# ROLNICTWO I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Gmina Fajsławice jest typową gminą rolniczą, wśród upraw dominują zboża uprawiane na powierzchni 2640 ha oraz zioła uprawiane na powierzchni 680 ha. Powierzchnia pozostałych upraw wynosi; ziemniaki- 90 ha, buraki cukrowe 95 ha, rzepak ozimy 420 ha, strączkowe jadalne( w tym groch) 112 ha, ponadto występują uprawy o mniejszym areale takie jak: chmiel, gorczyca, rośliny pastewne uprawy ogrodnicze, łąki i pastwiska. Szacowana powierzchnia upraw wieloletnich wynosi 436 ha w tym: krzewy owocowe i plantacje jagodowe 260 ha, sady 184 ha.

Na terenie gminy funkcjonuje (szacunkowo) 1146 gospodarstw rolnych, przy następującej strukturze obszarowej gospodarstw:

* 990 gospodarstw o powierzchni od 1,01 ha do 10 ha,
* 110 gospodarstw o powierzchni od 10,01 ha do 20 ha,
* 45 gospodarstw o powierzchni od 20,01 ha do 49,99 ha,
* 1 gospodarstwo o powierzchni od 50 ha i powyżej.

Na terenie gminy bardzo słabo jest rozwinięta produkcja zwierzęca, chów trzody chlewnej prowadzony jest w 6 gospodarstwach, natomiast hodowla bydła jest prowadzona w 5 gospodarstwach. Hodowla koni prowadzona jest w 2 gospodarstwach.

Szacowanie produkcji rolnej prowadzone przez rzeczoznawcę gminnego i przekazywane do Urzędu Statystycznego stanowi informację o poziomie tej produkcji na terenie gm. Fajsławice.

Realizując przepisy ustawy o zwrocie podatku akcyzowego do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku na podstawie złożonych wniosków przez producentów rolnych wydano 867 decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego na kwotę 442.172,75 zł.

**Działalność gospodarcza:**

Na terenie gminy Fajsławice funkcjonują 237 podmioty gospodarcze zarejestrowane w bazie CEIDG, w tym:

* Bielecha - 4
* Boniewo - 16
* Dziecinin - 2
* Fajsławice - 90
* Ignasin - 9
* Kosnowiec - 4
* Ksawerówka - 10
* Marysin - 3
* Siedliska Pierwsze - 15
* Siedliska Drugie - 18
* Suchodoły - 42
* Wola Idzikowska - 26

Przeważający rodzaj działalności to usługi budowlane i handel.

# GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na terenie Gminy Fajsławice obowiązuje system odbioru odpadów komunalnych, którym zostały objęte nieruchomości zamieszkałe. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w tym prowadzący działalność gospodarczą) muszą sami we własnym zakresie posiadać zawarte umowy z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych.

 Opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w 2022 r. wynosiły:

* 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca

- 30,00 zł podwyższona stawka dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Wprowadzone zostało zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady w domach jednorodzinnych wynosi ono 1zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Obecnie wszyscy mieszkańcy muszą oddawać odpady w sposób segregowany.

 W okresie od 01-03 miesiąca 2022 roku odbiór odpadów odbywał się na podstawie umowy z poprzedniego roku przez firma EKO – KRAS Sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik. Następnie na pozostały okres został zorganizowany przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygrała go firma dotychczas świadcząca usługę, umowa została zawarta na okres od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

Na terenie Gminy Fajsławice mieszkańcy dokonują segregacji „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości) na 5 frakcji: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier i tektura, bioodpady które zbieramy w worki oznaczone kolorami o pojemności 120l z folii LDPE i dzwony (odpady powstające na terenie zabudowy wielorodzinnej). Piątą frakcję stanowią odpady zmieszane zbierane w pojemniki o pojemnościach 120l i 240l. od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, oraz w pojemniki 1100l i KP7 z zabudowy wielorodzinnej. Pojemniki zapewnia firma, która wygrała przetarg. Odpady zmieszane i bioodpady z terenu Gminy Fajsławice przekazywane są do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o. Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

 Odbiór z zabudowy jednorodzinnej wszystkich odpadów przez cały rok odbywał się raz w miesiącu. W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane oraz bioodpady odbierane były raz na dwa tygodnie zaś odpady segregowane raz na miesiąc.

Na terenie Gminy funkcjonuje także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Fajsławicach na terenie przy oczyszczalni ścieków. Odpady dostarczane są tu przez mieszkańców własnym środkiem transportu. W PSZOK-u odbierane są: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi ,w szczególności igieł i strzykawek, odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz popiół.

Koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami za 2022 rok wyniósł (uwzględniając koszty administracyjno - eksploatacyjne jak również odbioru i zagospodarowania odpadów) – 647375,21 zł

Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2022 r:

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 617362,43zł

Zaległości – 54039,91 zł

Nadpłaty – 2514,00 zł

 W 2022 roku wytworzonych zostało i odebranych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy 713,7720 Mg odpadów komunalnych:

- zmieszanych 405,5400Mg

- zebranych w sposób selektywny – 308,232 Mg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kod odebranych odpadów komunalnych4) | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4) | Masa odebranych odpadów komunalnych5)[Mg] |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 405,5400 |
| 20 01 02 | Szkło | 60,0000 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 170902 i 17 09 03 | 2,9300 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 74,4000 |
| 20 01 99 | Żużle i popioły inne niż wymienione w 19 01 11 | 27,8800 |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 17,3500 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 37,1100 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 29,0800 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 8,6800 |
| 20 01 35\* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121i 200123zawierające niebezpieczne składniki | 1,1610 |
| 20 01 01 | Papier i tektura | 6,7500 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 24,8900 |
| 20 01 23\* | Urządzenia zawierające freony | 1,7660 |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,1040 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 | 0,8250 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 15,3060 |

# OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Fajsławice jest organem prowadzącym dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Fajsławicach i w Siedliskach Drugich.

**Wydatki na oświatę:**

Wydatki na oświatę stanowią znaczącą część budżetu gminy. W 2022 r. Gmina Fajsławice otrzymała subwencję oświatową w wysokości **4 157 440 zł**, dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie **154 621 zł,** oraz dotację podręcznikową **26 852 zł** Łącznie na zadania oświatowe gmina otrzymała z budżetu państwa **4 338 913 zł** w formie subwencji i dotacji. Łączne koszty utrzymania placówek oświatowych wyniosły **6 624 861 zł** w związku z czym różnica w wysokości **2 285 948 zł** została pokryta ze środków własnych gminy. Otrzymana subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna zapewnia nam finansowanie zadań oświatowych tylko w **68%**.Łączny roczny koszt kształcenia jednego ucznia w szkołach naszej gminy wyniósł **14 624**  zł z czego **9 578 zł** pochodziło z budżetu państwa a
**5 046 zł** z budżetu gminy. W porównaniu z rokiem 2021 wydatki własne na zadania oświatowe wzrosły o **116 065 zł .** Wydatki na poszczególne szkoły w roku 2022 wynosiły:

* Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach
– **4 340 505** zł, w tym:
szkoła podstawowa – **3 714 102** zł
odziały przedszkolne – **626 403** zł
Łączny roczny koszt kształcenia 1 ucznia – **13 073 zł**
* Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich
– **2 284 356 zł**, w tym:

Szkoła podstawowa - **1 996 550** zł
oddziały przedszkolne – **287 806** zł.
Łączny roczny koszt kształcenia 1 ucznia – **18 878 zł**

**Pracownicy i uczniowie szkół:**

1. **Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach**

W szkole podstawowej uczyło się 221 uczniów, w 13 oddziałach, w przedszkolu 111 dzieci w 6 oddziałach. W szkole podstawowej zatrudnionych było 32 nauczycieli
(w tym 2 nauczycieli wspomagających) co stanowi 29,4 etatów przeliczeniowych
a w przedszkolu 8 nauczycieli co stanowi 7,91 etatów przeliczeniowych. W administracji zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze 1,5 etatu a w obsłudze 5 pracowników. Średnia liczba uczniów na odział wyniosła 17 w szkole, 18,5 w przedszkolu. Średnio na jeden etat pedagogiczny w szkole w Fajsławicach przypadało 8,9 uczniów.

1. **Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich**

W szkole podstawowej uczyło się 92 uczniów w 8 oddziałach, w przedszkolu
29 dzieci w 3 oddziałach. W szkole podstawowej zatrudnionych było 17 nauczycieli co stanowi 14,91 etatów przeliczeniowych a w przedszkolu 3 nauczycieli co stanowi 3 etaty przeliczeniowe. W administracji zatrudniony był 1 pracownik w wymiarze 1 etatu a w obsłudze 3 pracowników. Średnia liczba uczniów na odział wyniosła 11,5 w szkole i 9,6 w przedszkolu. Średnio na jeden etat pedagogiczny w szkole w Siedliskach Drugich przypadało 6,72 uczniów.

**Pozostała działalność szkół**

1. Stypendia uczniowskie za osiągnięcia w nauce wypłacono **37** uczniom na kwotę
**15 900** zł w tym:

 w szkole w Fajsławicach – **28** uczniom na kwotę **10 500 zł**

w szkole w Siedliskach Drugich – **9** uczniom na kwotę **5 400 zł.**

Średnio jednorazowe stypendium wyniosło **450 zł** na ucznia.

1. Na dowożenie 124 uczniów do szkół gminy wydatkowano łącznie **155 224 zł**

W roku 2021/2022 gmina Fajsławice przeznaczyła łącznie 13 godzin tygodniowo na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze i sportowe. Ponadto przeznaczono 27 godzin na zajęcia logopedyczne, 27 godzin na pedagoga szkolnego i 58 godzin na świetlicę szkolną i przedszkolną

Baza lokalowa, dydaktyczna i sportowa szkół jest bardzo dobra i dobra. Oba budynki szkół są w trakcie termomodernizacji. Na budynkach zamontowano instalacje fotowoltaiczne w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej.

# POMOC SPOŁECZNA

1. **Pomoc społeczna**

Pomocą społeczną na terenie gminy zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne i zlecone. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok wyniósł 10.108.508,13 zł, z czego na zadania własne zaplanowano 569 812,46 zł. Obecnie Ośrodek zatrudnia 8 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach w 2022r. poniósł wydatki na realizację następujących zadań własnych:

1. **Domy Pomocy Społecznej**

Plan: 37 450,00 zł

Wykonanie: 36 720,72 zł, (98,05% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2022 z terenu Gminy Fajsławice 2 osoby przebywały w DPS w Stężycy.

1. **Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan: 81.400,00 zł

Wykonanie: 81.393,92 zł (99,99% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2022 r. w rodzinach zastępczych przebywało 7 dzieci (wszystkie w rodzinach zastępczych spokrewnionych), w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 2 dzieci.

1. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 147,50 zł (98,33% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2022 r. Zespół Interdyscyplinarny pracował z 18 rodzinami doświadczającymi przemocy.

1. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan: 4.857,00 zł

Wykonanie: 4.337,01 zł (89,29% planu), w tym dotacja: 4.337,01 zł

W 2022 r. opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały.

1. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 90.050,00 zł

Wykonanie: 73.484,84 zł (81,60% planu), w tym dotacja: 62.378,26 zł

W 2022 r. wypłacono następujące świadczenia:

**- zasiłki okresowe**

Plan: 64.000,00 zł

Wykonanie: 62.378,26 zł (97,47% planu), w tym dotacja: 62.378,26 zł

W 2022 r. przyznano świadczenia w formie zasiłku okresowego dla 27 rodzin, z czego z powodu bezrobocia: 16 rodzin, niepełnosprawności: 2 rodziny, długotrwałej choroby: 4 rodziny, z innych przyczyn: 8 rodzin.

**- zasiłki stałe**

Plan: 63.764,00 zł

Wykonanie: 58.011,76 zł (90,98% planu), w tym dotacja: 58.011,76 zł

W 2022 r. przyznano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 9 osób.

**- zasiłki celowe i w naturze**

Plan: 26 050,00 zł

Wykonanie: 11.106,58 zł (42,64% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2022 r. przyznano świadczenia w formie zasiłku celowego dla 22 rodzin.

1. **Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych**

Plan: 14.370,00 zł

Wykonanie: 9 600,00 zł (66,81% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2022 roku gmina poniosła odpłatność za pobyt 1 osoby w mieszkaniach chronionych.

1. **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana ze środków własnych gminy**

Plan: 28.000,00 zł

Wykonanie: 27.000,00 zł (96,43% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2022 roku OPS wypłacił ww. świadczenie dla 27 osób.

1. **Funkcjonowanie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan: 448.971,58 zł (w tym z dotacji: 102.367,00zł)

Wykonanie: 448.651,33 zł (99,99% planu), w tym dotacja: 102.046,75 zł

1. **Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Plan: 95.000,00 zł (w tym dotacja: 76.000,00 zł)

Wykonanie: 95.000,00 zł (100% planu), w tym dotacja: 76.000,00zł

W 2022 r. programem dożywiania objęto 98 osób, z czego 86 osób skorzystało z posiłków w szkołach i internatach, 26 rodzin uzyskało pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Opłacano posiłki w 2 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z terenu tut. gminy oraz 2 placówkach poza terenem gminy.

1. **Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 34.300.00 zł (w tym dotacja: 23.331,84zł)

Wykonanie: 29.164,80 zł (85,03% planu), w tym dotacja: 23331,84 zł

Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki w 20%. W 2022r. 33 uczniów skorzystało z pomoc materialnej w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii i słowników, programów komputerowych i innych pomocy, przyborów i pomocy szkolnych, odzieży i obuwia sportowego. Wysokość miesięcznego stypendium na jedno dziecko wynosiła 99,20 zł

1. **Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.:**

**- Świadczenie wychowawcze 500+**

Plan: 1.732.724,68 zł (w tym z dotacji: 1.732.724,68zł)

Wykonanie: 1.732.724,53 zł. (100,00% planu), w tym dotacja: 1.732.724.68zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze średnio miesięcznie 678 dziećmi.

 **-Świadczenia rodzinne (zasiłki wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny)**

Plan:  2.489.000,00 zł (w tym z dotacji: 2.489.000,00zł)

Wykonanie: 2.488.662,79 zł. (99,99% planu), w tym dotacja: 2.488.662,79 zł.

Wypłacono świadczenie rodzinne dla 234 rodzin.

1. **Dodatek osłonowy**

Plan: 626.358,00 zł (w tym z dotacji: 626.358,00zł)

Wykonanie: 609.767,92 zł. (97,35% planu), w tym dotacja: 609.767,92zł.

 W okresie I-XII 2022r. wypłacono dodatki dla 906 wnioskodawców.

1. **Dodatek węglowy**

Plan: 3.690.000,00zł (w tym z dotacji: 3.690.000,00zł)

Wykonanie: 3.615.000,00zł. (97,97% planu), w tym dotacja: 3.615.000,00zł.

Wypłacono 1205 dodatków węglowych.

1. **Dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (pellet, drewno, gaz, olej, biomasa)**

Plan: 360.000,00zł (w tym z dotacji: 360.000,00zł)

Wykonanie: 331.000,00zł. (91,94% planu), w tym dotacja: 331.000,00zł.

Wypłacono 134 dodatki.

1. **Fundusz Pomocy-Pomoc Obywatelom Ukrainy**
2. **Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan: 234.000,00zł (w tym z dotacji: 234.000,00zł)

Wykonanie: 233.880,00zł. (99,95% planu), w tym dotacja: 233.880,00zł.

Na terenie gminy Fajsławice 20 gospodarstw domowych zapewniło obywatelom Ukrainy wyżywienie i zakwaterowanie dla 118 osób.

1. **Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł. na osobę art. 31 ustawy**

 Plan: 44.100,00zł (w tym z dotacji: 44.100,00zł)

 Wykonanie: 43.200,00zł. (97,96% planu), w tym dotacja: 43.200,00zł.

 Świadczenie zostało wypłacone dla 144 obywateli Ukrainy.

1. **Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.**

 Plan: 19.215,00zł (w tym z dotacji: 19.215,00zł)

 Wykonanie: 19.215,00zł. (100,00% planu), w tym dotacja: 19.215,00zł.

 Świadczenie rodzinne wypłacane były dla 4 rodzin z Ukrainy.

1. **Korpus Wsparcia Seniora**

 Plan: 10.499,00zł (w tym z dotacji: 10.499,00zł)

 Wykonanie: 6.894,01zł. (65,70% planu), w tym dotacja: 6 894,01zł.

W 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił 13 opasek bezpieczeństwa, opłacając tym samym abonament.

1. **Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej**

Plan: 236.691,00zł (w tym z dotacji: 236.691,00zł)

Wykonanie: 136.846,26zł. ( 57,00% planu), w tym dotacja:136.846,26 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach zatrudniał 7 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych na podstawie umów zlecenie (60 godzin w miesiącu). Z usług asystentów skorzystało 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

# BEZPIECZEŃSTWO

W gminie działa 6 jednostek OSP. Są to jednostki w Fajsławicach, Woli Idzikowskiej, Suchodołach, Siedliskach Drugich, Marysinie i Ksawerówce. Straże dysponują dziewięcioma samochodami w tym trzema samochodami bojowymi. Każda jednostka posiada remizę.

Na utrzymanie OSP w roku 2022 wydatkowano - 139 586 zł z czego:

* zakup energii – 23 081 zł,
* ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 17 485 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia –40 212 zł (paliwo, części do samochodów, materiały do remontu strażnic, sprzęt strażacki itp.),
* badania lekarskie strażaków – 5 559 zł,
* usługi pozostałe – 13 555 zł ( badania techniczne i naprawy samochodów, wymiana opon)
* ubezpieczenia samochodów i strażaków – 13 455 zł,

Jednostki gminne OSP pozyskały także dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i innych funduszy:

- OSP Fajsławice - 2 720 zł,

- OSP Siedliska - 5960 zł,

- OSP Ksawerówka – 15 000

- OSP Marysin - 5000

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia strażackiego i remont dachu na remizie OSP w Ksawerówce.

W 2022r. na terenie gminy Fajsławice doszło do 28 pożarów (wzrost o 11) oraz 40 innych miejscowych zagrożeń (wzrost o 11). Z analizy zagrożeń wynika, że stopień zagrożenia naszej gminy jest mały (ZII). Jednostka OSP Fajsławice wyjeżdżała do 21 pożarów i 26 innych zdarzeń a jednostka OSP w Siedliskach Drugich do 17 pożarów i 20 innych zdarzeń. Nasi strażacy brali udział w zawodach strażackich i gminnych uroczystościach państwowych. Jednostka OSP Marysin zajęła 4 miejsce w zawodach powiatowych.

W skład Posterunku Policji w Fajsławicach wchodzi 7 funkcjonariuszy w tym kierownik, 2 policjantów służby kryminalnej, 2 dzielnicowych i 2 policjantów służby patrolowej. Według raportu kierownika posterunku w roku 2022 na terenie gminy Fajsławice stwierdzono łącznie 74 przestępstwa ( kradzież rzeczy 3, kradzież z włamaniem 0, nietrzeźwi kierujący 13, przeciwko rodzinie 7, uszkodzenie rzeczy 2, inne 26). W stosunku do roku ubiegłego ilość przestępstw zmalała o 20. Ponadto stwierdzono 75 wykroczeń (wzrost o 16). Wymierzono 66 mandatów za popełnione wykroczenia.

W 2022r. na drogach gminy doszło do 5 wypadków i 50 zdarzeń drogowych, w których zostało rannych 7 osób. Nie było ofiar śmiertelnych. Poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy Fajsławice utrzymuje się na podobnym poziomie i nie odbiega od poziomu bezpieczeństwa innych gmin powiatu krasnostawskiego.

# KULTURA, SPORT, ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

W Gminie Fajsławice prężnie działają organizacje pozarządowe m.in.: aktywnie działające kluby sportowe, dzięki którym dzieci, młodzież i seniorzy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dlatego też gmina Fajsławice wspiera ich działalność. Rada Gminy Fajsławice co roku uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, stanowiący szczegółowy katalog zadań publicznych, które Gmina zamierza przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym. Program wdrażany jest z poszanowaniem zasad subsydiarności, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, które to zasady zostały wpisane do rocznego programu współpracy.

W 2022r.w ramach otwartych konkursów ofert gmina udzieliła poniższym organizacjom pozarządowym dotacji na wykonanie następujących zadań publicznych:

1. Parafialno – Gminny Klub Sportowy Frassati Fajsławice – **90 000zł**

**Zadanie:** Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

1. Parafialno – Gminny Klub Sportowy Frassati Fajsławice – **5 000zł**

**Zadanie:** Zorganizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci z gminy Fajsławice

1. Młodzieżowy Klub Sportowy Siedliska – **30 000zł**

**Zadanie:** Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

1. Uczniowski Klub Sportowy Żaczek – **25 000zł**

**Zadanie:** Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Łącznie roczna dotacja na rzecz klubów sportowych i stowarzyszeń wyniosła **150 000 zł**

W gminie Fajsławice od 2020r. funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach. W 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Fajsławicach zatrudnionych było 4 pracowników:

* dyrektor - pełny etat
* instruktor ds. kultury - ½ etatu
* instruktor ds. kultury - ½ etatu
* pracownik gospodarczy – pełny etat.

Księgowością instytucji kultury zajmuje się pracownik Urzędu Gminy Fajsławice w ramach powierzonych mu obowiązków.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach organizował lub był współorganizatorem zaplanowanych wydarzeń kulturalnych:

* otworzenie Punktu Pomocy Ukrainie, zbiórka niezbędnych materiałów dla Ukraińskich uchodźców
* organizacja warsztatów zielarskich dla dzieci w ramach Akademii Małego Zielarza
* organizacja konkursów rękodzielniczych, plastycznych,
* organizacja warsztatów rękodzielniczych,
* współorganizacja VIII Wojewódzkiego Święta Ziół i Parafialno-Gminnego Święta Plonów,
* realizacja operacji pn. ,,Naturalnie - Dobre, bo Nasze” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach operacji przeprowadzono szkolenia i warsztaty zielarskie, konferencję „Naturalnie o ziołach”, wydano również publikację „Atlas Ziół Fajsławickich”
* kontynuacja współpracy gminy Fajsławice i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu kształcenia na kierunku zielarstwo i fitoprodukty na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Katedra warzywnictwa i zielarstwa,
* organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci, wycieczek,
* organizacja zajęć feryjnych (warsztaty piosenki filmowej, makramy, teatralne, origami)
* spotkania edukacyjno-przyrodnicze „Przyroda wokół Nas” z p. Krzysztofem Wojciechowskim
* organizacja wizyt studyjnych w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie,
* współorganizacja gminnych Mikołajek

W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone były również zajęcia komercyjne – odpłatne, prowadzone przez instruktorów kontraktowych.

* kurs tańca towarzyskiego
* zajęcia taneczne dla dzieci
* zajęcia fitness
* zajęcia kickoxingu 12+ i sportów walki dla najmłodszych
* kurs samoobrony dla kobiet

Znaczny wpływ na rozwój kultury lokalnej i ludowej maja także działające na terenie gminy stowarzyszenia kobiece i zespoły śpiewacze. To dzięki nim gmina Fajsławice promowana jest na różnego rodzaju konkursach, wydarzeniach i przeglądach.

Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, a także KGW „Razem Lepiej” w Ksawerówce i KGW „Kreatywne Marysieńki” w Marysinie propagują i kultywują lokalne tradycje kulinarne, a przygotowane przez nie potrawy zdobywają liczne nagrody w konkursach o zasięgu nie tylko wojewódzkim czy ogólnopolskim, ale i za granicą. Zespoły śpiewacze „Siedliszczanki” i „Fajsławianki” prezentują na konkursach i przeglądach zakorzenione w historii gminnej lokalne pieśni, kolędy i pastorałki. Częste występy w wielu miastach województwa lubelskiego jak i poza nim, dobyte przez nich liczne nagrody i wyróżnienia są wspaniałą promocją gminy.

W 2022r. dotacja podmiotowa z budżetu gminy na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła **315 267,72 zł.**

# BIBLIOTEKI

W gminie Fajsławice w 2022r. funkcjonowały dwie biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Fajsławicach i jej Filia w Siedliskach Drugich. Siedziba GBP, znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach, natomiast jej filia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich.

Liczba czytelników na koniec 2022r. wynosiła 463 i zwiększyła się o 62 osób w stosunku do roku 2021. Nastąpił wzrost wypożyczeń, w stosunku do roku 2021 (4427) ,wynosi on 7530, było jedynie 1 udostępnienie książki na miejscu. W ciągu roku łącznie w obu bibliotekach było 3766 odwiedzin co również oznacza wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Nadal największym zagrożeniem wpływającym na frekwencję czytelniczą stanowi lokalizacja biblioteki głównej. Mieszkańcy gminy ciągle porównują wcześniejszą lokalizację budynku, w której mieściła się biblioteka.. Stanowi to największe utrudnienie dla osób starszych, dla których odległość to duży problem.

Biblioteka straciła osoby, które wypożyczały książki ‘’przy okazji’’.

Na koniec roku 2022 księgozbiór obu bibliotek zawierał **12 851** woluminów i wzbogacił się o 1061 pozycji książkowych. Ze środków własnych zakupiono 496 egzemplarzy przeznaczając na to łącznie kwotę **10.684,43 zł**, natomiast ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 403 egzemplarzy na kwotę **10.000,00 zł**., biorąc udział w dwóch naborach MKiDN w ramach projektu   „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Pozostałe pozycje to dary przekazane do biblioteki przez czytelników w ilości 162.

W poszczególnych bibliotekach zatrudnionych było 2 pracowników. Filia biblioteczna zatrudnia 1 osobę na 0,5 etatu na stanowisku starszy bibliotekarz natomiast Biblioteka Główna zatrudnia 1 osobę na 1.0 etatu na stanowisku dyrektor.

Biblioteka główna w ciągu roku systematycznie aktualizowała stan katalogu elektronicznego online, obklejała egzemplarze kodami kreskowymi, a późną jesienią przystąpiła do systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1.Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek”. Jest to zupełna nowość dla czytelników, którzy dotychczas wypożyczali książki „systemem kartkowym”. Dostęp do przeglądarki Primo stanowi ułatwienie dla użytkowników systemu, mają oni wgląd do katalogu biblioteki online, istnieje również możliwość rezerwacji danej pozycji a następnie odebranie wcześniej zamówionej książki w bibliotece.

Filia biblioteczna, systematycznie wprowadza egzemplarze do systemu bibliotecznego oraz obkleja książki kodami kreskowymi.

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/2022 w dniach 5- 16 września 2022 r. przeprowadzono skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach a następnie zarządzeniem 8/2022 przeprowadzono selekcję księgozbioru biblioteki. Zostało zubytkowanych 916 egzemplarzy o łącznej wartości 4.025,64 zł.

Biblioteki organizowały wiele atrakcyjnych wydarzeń oraz akcji edukacyjnych, m. in.:

* Konkursy literackie, plastyczne, rękodzieła
* Lekcje biblioteczne dla uczniów gminnych szkół
* Narodowe czytanie „Ballady i romanse” A.Mickiewicza
* Współorganizacja imprez gminnych
* Organizacja Ferii zimowych
* Udział w ogólnopolskiej akcji Żonkile upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim
* Dwa spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży z gminnych szkół ( Magdaleną Stachulą oraz Robertem Gondkiem)
* Współorganizacja z Gminnym Ośrodkiem Kultury Dnia Dziecka dla klas 1-3 szkół gminnych
* Digital Kids wakacje z biblioteką

Dzięki wszystkim przeprowadzonym działaniom bibliotecznym, znacznie wzrosła liczba czytelników, liczba wypożyczeń oraz liczba odwiedzin w bibliotece.

W 2022r. biblioteki kontynuowały projekt „Mała książka – Wielki człowiek”, w którym wzięło udział 49 najmłodszych czytelników. Biblioteki otrzymały 140 wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, zakładki do książek, przypinki, plakaty, naklejki oraz karty Małego Czytelnika.

Biblioteka główna wyposażyła się w następujące sprzęty biurowe: zakupiono wózek biblioteczny na kółkach o łącznej wartości 1.899,00 zł, aparat gilotynę, laminator, pendrive o łącznej wartości 3.773,00 zł, ściankę wystawową o łącznej wartości 404,67 zł, rozdzielacze alfabetyczne o łącznej wartości 2.145,00 zł.

W 2022r. dotacja podmiotowa z budżetu gminy na funkcjonowanie bibliotek wyniosła **144.676,45 zł.**

# PROMOCJA

Promocja gminy, podejmowane działania mające na celu propagowanie i reklamowanie jej walorów, potencjału i zasobów, są ważnym zadaniem samorządu.

W 2021r. przedstawiciele samorządu gminy lokalni przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, twórcy ludowi, rolnicy bardzo często mieli okazję prezentować gminę Fajsławice na antenie TVP 3 Lublin m.in.: w programach: „Między Wisłą i Bugiem”, „Panoramie Lubelskiej, „Wiosna z TVP 3” czy „Lato z TVP”.

Najważniejsze informacje, realizowane inwestycje i bieżące działania samorządu, a także wydarzenia z życia lokalnej społeczności zamieszczane są na stronie internetowej gminy [www.fajslawice.eu](http://www.fajslawice.eu) oraz w prasie – Nowego Tygodnika Chełmskiego i Super Tygodnia Krasnostawskiego. Istotne ogłoszenia i informacje zamieszczane są także na tablicach informacyjnych, znajdujących się w każdym sołectwie.

Najlepszą promocją gminy Fajsławice są organizowane na terenie gminy imprezy i wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, mające na celu m.in. zapewnienie mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym atrakcyjnej oferty na spędzania wolnego czasu.

Rok 2022 obfitował w promocyjne wydarzeni, imprezy plenerowe i uroczystości.

1. **Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia par małżeńskich -** 29 września 2022r.

Wręczenie:

* medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
* legitymacji od Prezydenta RP,
* listów gratulacyjnych od Starosty.

współpraca z lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej

1. **Wystawa „Tu rodziła się Solidarność Rolników” – 22 czerwca 2022r.**
* współpraca z lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej
1. **Realizacja projektu „Naturalnie – Dobre, bo Nasze”**
* dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
* Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach
* warsztaty rękodzielnicze
* szkolenia
* konferencja „Naturalnie o Ziołach”
* publikacja „Atlas Ziół Fajsławickich”
1. **VIII Wojewódzkie Święto Ziół i Parafialno-Gminne Święto Plonów – 15 sierpnia 2022r.**
* współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego,
* udział 14 gmin z województwa lubelskiego,
* transmisja wydarzenia na antenie TVP 3 Lublin.
1. **III Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Fajsławice - 19 października 2022r.**
* współpraca ze Stowarzyszeniem Manufaktura Futbolu
* turniej piłkarski
* licytacje i loteria fantowa
* otwarcie i poświęcenie boiska ‘małego orlika’
1. **Obchody świąt państwowych i rocznic wydarzeń historycznych** – Święta Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości,
* msza święta w intencji Ojczyzny,
* złożenie wieńców i zniczy przy pomniku Powstańców Styczniowych,
1. **Otwarcie zbiornika wodnego - 22 maja 2022r.**
* uroczyste otwarcie i poświęcenie zrewitalizowanego zbiornika wodnego w Fajsławicach,
* zawody wędkarskie o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego
1. **Montaż drugiego pojemnika na nakrętki – 27 grudnia 2022r.**
* inicjatorzy i wykonawcy: Maria i Kamil Madej oraz Radosław Rozwałka
1. **76. rocznica tragicznych wydarzeń w Ignasinie - 8 września 1946r.**
* współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie,
1. **Dożynki Prezydencki – 11 września 2022r.**
* udział KGW „Kreatywne Marysieńki” w Marysinie oraz Gminnego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Fajsławicach
1. **Gminne Mikołajki – 4 grudnia 2022r.**
* gry i zabawy z animatorem
* spotkanie z Mikołajem
* prezenty dla dzieci

Łącznie roczna dotacja z budżetu gminy w 2022r. na działania promocyjne, uwzględniające zakup materiałów (10.210,74zł) oraz usługi (5.865zł) wyniosła **16.075,89zł.** Kwota ta obejmuje:

* koszty zakupu materiałów promocyjnych (dyplomy okolicznościowe, woreczki i torby papierowe z logo gminy, torby promocyjne, wstęga, kosz delikatesowe, kalendarze, przypinki i kotyliony, kamizelki ochronne z logo gminy,),
* bukiety okolicznościowe,
* koszty zakupu publikacji o klubach sportowych gminy Fajsławice „100 Klubów na 100-lecie LZPN”
* koszty wydania publikacji „Atlas Ziół Fajsławickich”,
* koszty ogłoszeń promocyjnych w prasie, życzeń świątecznych,
* koszty przygotowania lokalnych produktów tradycyjnych
* koszt usług gastronomicznych podczas uroczystości gminnych.